政府采购

竞争性谈判文件

项目名称：南昌大学附属口腔医院省中医院置换房701室装修工程

项目编号：KQZW201901

南昌大学附属口腔医院

中国 ( 南昌

目   录

第一章　采购邀请	3

第二章	谈判须知	5

谈判须知前附表	5

一、说明	6

二、 谈判文件	6

三、 谈判响应文件的编制	7

四、 谈判响应文件的递交	11

五、 谈判	11

六、推荐成交候选供应商、确定成交供应商	14

七、公示、质疑	15

八、成交通知书、签订合同	15

九、采购代理服务费、履约保证金	16

十、附则	16

第三章　合同条款	16

合同条款前附表	错误!未定义书签。

第五章  附  件	2

1.谈判响应书	3

2．报价表	4

3. 报价明细表 (工程预算书)	5

4.技术规格响应/偏离表	6

5.商务条款响应/偏离表	7

6. 供应商情况一览表	8

7. 中小企业声明	9

8.企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件	10

9. 技术文件	11

10．资格证明文件	12

第六章  采购需求及技术要求	16

采购需求表	16

# 第一章　采购邀请

依据江西省人民政府采购工作领导小组办公室下达的采购计划，对南昌大学附属口腔医院省中医院置换房701室的装修工程进行竞争性谈判采购，欢迎合格的供应商参加竞争性谈判。

1．项目名称：南昌大学附属口腔医院省中医院置换房701室装修工程

项目编号：KQZW201901

2. 采购人联系方式：

采购人名称：南昌大学附属口腔医院            地址：江西省南昌市福州路49号

联 系 人：陈老师                              联系电话：0791-86361385

3.采购项目预算：16.5万元人民币

采购项目最高限价：16.5万元人民币

4．采购人的采购需求

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 采购项目编号 | 采购项目预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南昌大学附属口腔医院省中医院置换房701室装修工程 | 1 | 项 | / | 16.5 |

5．供应商的资格条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（五）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录

（六）法律、行政法规规定的其他条件及项目特殊要求

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加该采购项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

4、投标产品属于政府强制采购节能产品的，必须为招标公告发布之日前财政部、国家发展改革委公布节能产品政府采购清单最新一期的产品。

5、本项目不接受联合体投标。

6、其他资格条件：

（1）投标人法定代表人委托代理人必须由拟派本项目的项目经理担任，开标时携带法定代表人证书或法定代表人授权委托书及本人身份证原件现场验证。

（2）供应商必须具有建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质 ；

（3）本工程项目经理须具有类似工程业绩（以施工合同为准，有效期限为2016年3月至2019年3月）；

（4）项目人员要求：拟派项目经理及管理人员须是公司员工，以聘用合同为准。

7．获取谈判文件的时间和期限、地点、方式

1、从2019年3月13日至2019年3月19日，每天(法定节假日、休息日除外) 8:30～12:00,14:00～17:30时(北京时间)到南昌大学附属口腔医院官网公告一栏中下载招标文件电子版。

2、供应商应自行前往踏勘现场，熟悉工程项目现状。

8．谈判响应文件递交截止时间和谈判时间为2019年3月20日9:00时（北京时间）。

9．谈判响应文件递交地点和谈判地点为南昌大学附属口腔医院11楼会议室。

# 谈判须知

## 谈判须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人名称：南昌大学附属口腔医院 联系人：陈老师 电话：0791-86361385 |
| 2 | 2.2 | 采购人：/ 地址：/ 电话：/ 传真：/ |
| 3 | 3 | 合格供应商： 详见“采购邀请” |
| 4 | 15.1 | 谈判保证金金额：/ |
| 5 | 16.1 | 谈判有效期：90 天 |
| 6 | 17.1 | 副本的份数：3 |
| 7 | 25.1 | 成交标准： 在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。 对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 对产品符合政府采购优先采购政策的，节能产品、环境标志产品,产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 (产品符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品优惠中的一项;由供应商在谈判响应文件中选择并提供证书复印件) |
| 8 | 34.1 | 采购代理服务费：/ |
|  |  | / | / |
|  |  | / | / |
|  |  | / | / |

## 一、说明

1. 适用范围

1.1本谈判文件仅适用于本谈判邀请中所述工程项目的采购。

2. 定义

2.1采购人：详见“谈判须知前附表”

2.2采购人：/

2.3供应商：是指向采购人提供采购邀请中采购内容的法人、其它组织或者自然人。

3. 合格供应商

3.1详见“采购邀请”

4. 谈判费用

4.1 不论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加谈判有关的全部费用。

5. 供应商代表

5.1 指全权代表供应商参加谈判活动并签署谈判响应文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（格式详见“第五章附件”）。

## 二、 谈判文件

6. 谈判文件构成

6.1 要求提供的货物、谈判过程和合同条款在谈判文件中均有说明。谈判文件共六章，各章的内容如下：

- 采购邀请

- 谈判须知

- 合同条款

- 合同格式

- 附件（谈判响应文件格式）

- 采购需求及技术要求

6.2 除非有特殊要求，谈判文件不单独提供谈判货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况，并且供应商应自行前往踏勘现场，熟悉工程项目现状。

7 .谈判文件的澄清和修改

7.1任何要求对竞争性谈判文件进行澄清的供应商应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前以书面形式通知采购人。

7.2 谈判截止时间前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可对谈判文件进行修改。

7.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

7.4供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认。

## 三、 谈判响应文件的编制

8. 提示

8.1 供应商应认真阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件的要求提供谈判响应文件和资料。

8.2 供应商提交的谈判响应文件以及供应商与采购人所有来往书面文件均须使用中文。谈判响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文。

8.3 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。

9. 谈判响应文件计量单位

9.1谈判响应文件中所使用的计量单位, 除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

10. 谈判响应文件的构成

10.1谈判响应文件应由下列部分构成：

(1) 谈判响应书

(2) 报价表

(3) 分项报价表

(4) 技术规格响应偏离表

(5) 商务条款响应偏离表

(6)供应商情况一览表

(7)中小企业声明

(8) 企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（不符合小型、微型企业条件或不属于监狱企业的不需提供）

(9)技术文件

(10) 资格证明文件

(11) 谈判保证金

供应商应将谈判响应文件装订成册，并编写“谈判响应文件目录”。

11. 中、小、微企业或监狱企业参加竞争性谈判

11.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

11.2小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业

11.3中、小、微企业参加竞争性谈判时，必须提供《中小企业声明函》以及企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明（格式详见“第五章附件 7、8”）。

11.4中、小、微企业参加竞争性谈判时，提供其他中小企业制造货物的，必须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》以及企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明（格式详见“第五章附件7、8”）。

11.5对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

11.6监狱企业参加政府采购项目谈判时，必须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

11.7监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 供应商应提供证明其合格和资格的证明文件(格式详见“第五章附件10”)。

12.2 其他资格证明文件。

13. 证明货物符合谈判文件规定的文件

13.1 供应商应提交其工程符合谈判文件规定的证明，作为谈判响应文件的一部分。

13.2工程与谈判文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

1）对满足工程要求的详细说明。

2）对照谈判文件工程要求，逐条说明所提供工程已对谈判文件的工程要求做出了实质性响应，或申明与工程要求的偏差和例外。特别对于有具体要求的指标，供应商必须提供所投工程的具体指标。

3）商务条款的偏差和例外。

14. 谈判报价

14.1谈判报价应是谈判文件所约定的谈判范围内全部内容的价格体现，应以人民币报价。报价应包括施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用。

14.2谈判报价方式：本工程采用固定单价报价方式，采取包干价模式。供应商应充分考虑本项目在施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整等风险因素计算综合单价和合价。除非在合同中另有约定，否则供应商所报的综合单价和合价在合同履行过程中不予调整。

14.3安全生产、文明施工措施费、规费、税金为不可竞争费用，不能优惠让利，否则作无效处理。

14.4谈判报价的计价方法：本工程采用工程量清单计价。

（1）供应商应根据谈判文件中的工程量清单计算工程项目综合单价和合价，并严格执行强制性条文。供应商没有填写综合单价和合价的项目将被认为此项费用已包含在工程量清单其它项目的综合单价和合价中。

（2）供应商应充分考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价的影响，自主编制谈判报价。

14.5谈判报价编制依据：

（1）工程量清单报价执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）文件的规定；

（2）采购人提供的工程量清单、施工图纸及最高限价进行报价。

14.6工程结算调整范围:无

14.7材料供应方式：

（1）暂估价项目：由采购人确定材料规格、单价，由成交供应商采购或采购人保留另行谈判的权利；

（2）除暂估价项目外其它材料和设备：由成交供应商包工包料，成交供应商购买材料前，必须经采购人签字认可后方可购买，且必须符合验收规范要求。

14.8材料进场质监：凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

14.10  编制依据

（1）执行的定额

《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017）、《江西省建筑与装饰工程、通用安装工程、市政工程费用定额》（2017）

（2）材料价格参考南昌市2019年1月份信息价，信息价中没有的参考专业测定价及市场价；

14.11供应商应在谈判响应文件中附一份工程预算书。

供应商应认真考虑自身报价风险以及成交后自身的经济承受能力，尤其是要慎重合理确定利润，自主报价,不得盲目压价,低于成本恶性竞争。

14.12供应商如需用外汇购入某些谈判货物，须折合人民币（包含进口环节税）计入总报价中。

15. 谈判有效期

15.1 谈判有效期为自谈判之日起不少于“谈判须知前附表”规定的时间保持有效。谈判有效期不足的谈判响应文件被视为无效。

16. 谈判响应文件的签署及规定

16.1 供应商应准备一份谈判响应文件正本和“谈判须知前附表”规定的副本。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2谈判响应文件的正本必须打印，并按谈判文件的要求签字、签章。谈判响应文件的副本可采用正本的复印件。

16.3 谈判响应文件不得涂改和增删，如有修改，必须由谈判响应文件签字人签字或盖章。

16.4 谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.5 电报、电传、传真形式的谈判响应文件概不接受。

## 四、 谈判响应文件的递交

17. 谈判响应文件的密封及标记

17.1 供应商应将谈判响应文件正本一份和“谈判须知前附表”规定的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

17.2 为方便谈判，供应商应将报价表、谈判保证金单独密封，并在信封上标明“报价表”字样。

17.3 封口处有谈判全权代表的签字或单位公章。封皮上注明谈判项目名称、项目编号、供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“谈判时启封”字样。

17.4 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对谈判响应文件的误投和提前启封概不负责。

18. 谈判截止时间

18.1 谈判响应文件必须在采购邀请规定的谈判响应文件递交截止时间前送达指定的谈判地点。已购买竞争性谈判文件的供应商，在提交响应文件的截止时间一日前，未书面通知组织机构放弃谈判的，不得再参加该项目的采购活动。

19. 迟交的谈判响应文件

19.1 在谈判响应文件递交截止时间以后送达的谈判响应文件为无效文件，采购人将拒绝接收。

20. 谈判响应文件的撤回

20.1 从谈判响应文件递交截止期至谈判有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应文件，否则需缴纳违约金1万元整。

## 五、 谈判

21. 谈判组织

21.1 采购人在“采购邀请”中规定的时间、地点组织谈判活动。参加谈判的代表应签名报到以证明其出席。

22. 谈判小组

22.1 在医院相关的招标采购评审专家库中随机抽取评审专家，依法成立谈判小组。评审工作由谈判小组负责。

23. 谈判程序

23.1 响应供应商在采购人的纪检监察人员的监督下，在谈判现场检查响应文件的密封情况并签字确认。组织机构拆封响应文件。确认无误后供应商离开谈判地点。

23.2 谈判响应文件的初审分为：

（1）资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件“第五章附件10”的规定，对谈判响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判资格。

（2）符合性检查。依据谈判文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

24.3 谈判小组对各供应商的谈判响应文件认真阅读，确定谈判内容，并进行初审。在初审出现下列情况者，谈判响应文件被视为无效：

  - 未提交谈判响应书；

  - 未提交报价表；

  - 未提供谈判保证金或金额不足，谈判保证金形式不符合谈判文件要求的；

  - 未按竞争性谈判文件“第五章附件10”的规定提供资格证明文件的；

5）没有按谈判文件要求签字、签章的，或签字（签章）人无法定代表人有效委托的；

6）谈判文件规定为国产产品，提供进口产品参加谈判的；

7）谈判有效期响应不足的；

8）技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；

9）超过了采购项目预算的。

24.4第一轮谈判：谈判小组按递交响应文件时间的顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

24.5谈判文件修正

（1）第一轮谈判结束后，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。实质性变动的内容，须经谈判小组签字、采购人代表确认。

（2）组织机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，给响应供应商提供较充分的修正时间。

（3）响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并在规定时间内将修正文件由供应商或其授权委托人签字或盖章后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

24.6第二轮谈判

（1）谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。组织机构对谈判过程和谈判内容进行记录，谈判小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。并按本须知“第24.7条”最终报价的要求，进行最终报价，谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

（2）第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，本须知“第24.5条”谈判文件修正的要求，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。第三轮谈判为最终的谈判。

24.7最终报价

（1）提交最终报价的供应商不得少于3家。最终的谈判结束后，谈判小组可规定供应商最终报价时间，所有响应供应商作最终报价，最终报价让利部分除去不可竞争费用外，其他子项同比例下浮。密封后递交谈判小组。谈判小组按评审标准，报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成谈判报告。

（2）最终报价即为合同成交价，在合同履行过程中不得更改，并作为评审依据。

（3）供应商按清单报价，如供应商所报单价明显不合理。则采购人有权按供应商所报最终价格与采购项目预算的比值对单项价格采取同比例下浮措施认定单项价格。

24.8 若没有对技术、商务做实质性修改或对技术、商务做了实质性修改，但没有提高要求，最终报价(含分项报价)不得高于上一轮报价；否则，最终报价(含分项报价)以上轮报价为准作为评审依据。

25. 成交标准

25.1详见“谈判须知前附表”。

26. 与谈判小组的接触

26.1 除按本须知“第24条”规定外，从谈判之日起至授予合同期间，供应商不得就其谈判有关事项与谈判小组私下接触。

26.2 供应商试图对谈判小组的评审施加任何影响，都可能导致其谈判响应文件作无效处理。

27.终止竞争性谈判采购活动的情形

27.1出现下列情形之一的，终止竞争性谈判采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购的，供应商最低数量可以为两家。

## 六、推荐成交候选供应商、确定成交供应商

28.推荐成交候选供应商标准

28.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

28.2最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；最终报价相同且技术指标优劣相同的由谈判小组随机抽取确定排序。

29.确定成交供应商

29.1采购人在谈判结束后将评审报告送采购人。

29.2采购人收到评审报告后，按照评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

## 七、公示、质疑

30. 公示

30.1 成交供应商确定后，将在南昌大学附属口腔医院官网（网址：http://www.jxskqyy.com/index.hbml）上进行成交结果公示，公示期为7个工作日。

31. 质疑

31.1供应商对成交结果有质疑的，质疑书应当在公示期内须将原件送达采购人。质疑书必须署名，由法定代表人或者投标人代表签字（盖章），并加盖投标人单位公章。

质疑书应当包括下列主要内容：

1）质疑人和被质疑人的名称、质疑人的地址、电话等；

2）具体的质疑事项、事实根据和法律依据以及相关证明材料；

3）提起质疑的日期。

## 八、成交通知书、签订合同

32.成交通知书

32.1成交结果公告期满后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

32.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

32.3 当成交通知书发出后，采购人将通知所有未成交的供应商。

33. 签订合同

33.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

33.2 竞争性谈判文件、成交供应商的谈判响应文件及谈判过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

33.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按本须知“第29条”规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，并对中标单位处罚1万元整。

## 九、履约保证金

34. 履约保证金

34.1成交供应商在与采购人签订采购合同之前，应向采购人提交“谈判须知前附表”规定的履约保证金。履约保证金按采购人的要求汇入采购人指定账户。

34.2 履约保证金用于补偿因成交供应商不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

34.3如果成交供应商没有按本须知“第35.1条”规定执行，被视为成交供应商拒绝签订政府采购合同，按本须知“第33.4条”规定执行。

34.4 履约保证金在项目验收合格后一个月内全额退还，不付利息。

## 十、附则

35. 解释权

35.1本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属南昌大学附属口腔医院。

# 第三章　合同条款

发包方（以下简称甲方）： 南昌大学附属口腔医院

法定代表人：＿＿＿＿＿

委托代理人：＿＿＿＿＿

联系电话：  ＿＿＿＿＿

通讯地址： 南昌市东湖区福州路49号

承包方（以下简称乙方）:   ＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人： ＿＿＿＿＿＿＿

施工负责人： ＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：   ＿＿＿＿＿＿＿

通讯地址：   ＿＿＿＿＿＿＿

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关规律、法规的规定，结合本市室内装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的室内装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜达成如下协议：

第一条   工程概况

1.1 工程地址：  南昌市东湖区省中医院置换房701室

1.2 工程装饰装修面积：约136.68㎡。

1.3 工程内容及做法：装饰装修工程内容和做法国家相关室内装修的规范及标准，并提供设计方案图纸、效果图以及施工图纸。（详细工程内容以招标文件中的工程量清单为准，施工用水、用电由发包方提供）。

1.4 工程承包方式，双方商定参照甲方提供的工程内容清单、材料清单及品牌样品以包工包料方式交由乙方设计和施工。本项目装饰内容中涉及的所有室内装饰内容，乙方负责施工并满足甲方及物业的验收要求。

1.5 工程期限，本项目为统一装修，自乙方得到甲方书面开工通知之日起计算，工期80日，因不可抗力因素或因甲方原因致使工程不能顺利施工的工期顺延，乙方未收到甲方书面开工通知擅自动工的，由乙方承担全部后果。

1.6  合同价款：本合同工程包工包料造价为¥165000.00元；金额大写：壹拾陆万伍仟元正，此价款为含税价。

1.7  甲方代表：姓名：         ，职务：         ，联系方式：           ，督促监理工程师对工程施工进行管理，督促工程进度按期进行，协调管理施工过程中的相关事务。

1.8  乙方代表：项目经理，姓名：         ，职务：         ，联系方式：           ，完成分门诊装修工程全部内容；管理人员须为公司员工，否则视为违约。

第二条   施工图纸设计标准。双方商定施工图纸由设计单位深化设计施工图纸，设计费用和造价预算费用由承包方承担。

第三条    甲方义务

3.1  将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内，提供一部电梯供乙方上料或能安排为乙方集中上料时间，以确保乙方能正常施工所需要施工现场的交通条件。

3.2  参与工程质量和施工进度的监督，配合工程竣工验收。

3.3  按照约定应提供的其他设施和条件。

第四条    乙方义务

4.1  严格按经过甲方认可的图纸施工，严格遵照楼栋物业管理的要求进行施工，负责与物业管理部门做好协调工作，保证每天正常施工时间（含强烈声操作，且在物业规定的要求下施工），负责协调施工队与邻里之间的关系。

4.2  施工中严格执行施工规范和质量标准，保质按期完成工程施工。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。负责组织竣工验收，办理相关装修验收手续，编制工程结算。

4.3  施工中严格遵守有关施工安全防护规定，为乙方施工员工购买相关保险，因违反安全防护规定或其他原因出现的一切工伤事故，由乙方自行承担，与甲方无关。施工现场清洁卫生应按南昌市卫生城市管理的要求，做到文明施工，相关费用乙方自理。

4.4  负责做好竣工后交付使用前的成品保护工作。

第五条   材料供应

5.1  本工程乙方所采购的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，乙方采购的材料、设备，不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失以及拆除重新安装、材料设备重新购置的费用均由乙方负责。

5.2  本工程中橱柜、衣柜及卫生间应满足生活要求进行整体定制，需经甲方书面确定合格的供应商和品牌。

5.3  本工程主要材料供货要求国内一线品牌，瓷砖选用东鹏、诺贝尔、新中源品牌产品，涂料选用多乐士、嘉宝莉、立邦净味系列，防水选用雨虹、卓宝、蓝盾品牌产品，地板选用大自然、圣象、生活家等系列，洁具选用九牧、箭牌、法恩莎品牌产品，门窗选用实木门及凤铝铝材铝合金产品，水管选用日丰、伟星、联塑品牌产品，插座、开关、配电箱、断路器和电线选用正泰、公牛、施耐德、西门子品牌产品，灯具选用欧普照明、雷士、松下品牌产品，网线为千兆的六类线。如乙方选用其他品牌工程材料，应书面通知甲方并取得甲方的书面同意。

第六条  工期延误

6.1   对以下原因造成的竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

⑴   工程量增加或设计变更；

⑵   不可抗力；

（3） 由甲方或有关部门人员造成的延误，障碍，停止；

6.2  甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延；未按期支付工程款，收到乙方书面催款后15内仍未支付工程款的视为违约，乙方所造成的损失甲方自行承担。因乙方责任不能按期完工，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题造成返工的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

6.3  在正常施工情况下，乙方延误工期，应承担违约责任，并依据招标文件执行，按每天壹千元整支付违约金给甲方，上限为合同总金额的30%，乙方逾期7日仍未完工的，甲方有权解除合同，不支付剩余工程款，没收履约保证金，乙方还应赔偿甲方由此所造成的一切工程损失。

第七条   质量标准

7.1  双方约定本工程施工质量应符合国家标准GB50327-2001《住宅装饰装修工程室内环境污染控制规范》。

7.2  装饰装修室内环境污染控制，应严格按照GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》标准执行。

7.3  工程中使用环保等级为EO的材质，并在交付使用前出具相关政府权威机构出具的甲醛检测报告，使用未达到符合环保要求的材料，按合同总价的10%进行处罚。

第八条   工程验收与结算

8.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JG73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

8.2 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，自甲方签署书面验收合格确认文件后视为验收完成。甲方应按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙不可自行验收，否则甲方不予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用及乙方的经济损失，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也应予顺延。

8.3由于乙方原因或第三人原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

8.4工程竣工后，乙方在项目完工后10内通知甲方验收，甲方自接到验收通知5日内组织验收，并办理验收手续。乙方同时提供经相关部门审查通过后的完整的竣工资料及竣工图一式肆套。

8.5 履约保证金：收到中标通知书后七天内须按甲方指定账号打入履约保证金，比例为合同总金额的10%。如至工程竣工验收合格之日，乙方不存在违约行为，履约保证金转为该项目的质量保证金，工程质保贰年期满后30日内甲方将一次性返还履约保证金（不计利息）。

8.6 所有的材料及工序都必须经过甲方签字认可，并以书面通知为准，擅自选材及施工都属于乙方违约。

第九条   工程款支付

由于设计变更、签证等引起的工程量变化，所产生的费用均由承包人承担。

本项目合同签约以后，材料进入施工场地并经甲方验收材料品牌合格并且在工程验收合格后,工程结算送审计部门终审后，再付至剩余工程结算价的90%,其余10%的工程款在项目通过验收交付使用后支付完成。

第十条  工程保修

10.1工程竣工验收合格甲方付清尾款后，乙方向甲方出具工程质量保修单（见附表一：室内装饰装修工程保修书）。

10.2本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为二年，有防水要求的清洁间、卫生间防渗漏工程保修期限为二年。

10.3保修范围为乙方施工的工程项目，由于施工质量问题和乙方提供材料原因造成的损坏，乙方负责更换及保修，相关费用由乙方承担。

10.4由于甲方使用不当造成损失或不能正常使用，不属保修范围，乙方可代为维修，但维修费用由甲方自行承担。

第十一条   合同争议的解决方式

11.1本合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，当事人可采取协商解决。

11.2双方不愿意通过协商、调解解决或解决不当时，当事人可以选择下列解决方式： ①  ，作为本合同的约定。

①向南昌仲裁委员会申请仲裁        ②向南昌市东湖区人民法院起诉

第十二条   其他约定事项

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十三条  附则及其他

13.1本合同自甲、乙双方签字（盖章）之日生效，合同约定的权利义务履行完毕后终止。

13.2本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。

13.3合同附件为本合同组成部分，与本合同一起具有同等法律效力。本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行达成补充协议。

（以下无正文。）

（本页无正文，为《装饰装修工程合同》的签署页。）

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

联系电话：                           联系电话：

地址：                               地址：

年    月    日                        年    月    日

附件一

房屋建筑工程质量保修书

发包人（全称）：南昌大学附属口腔医院

承包人（全称）：  ＿＿＿＿＿ ＿＿

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对南昌市东湖区省中医院置换房701室，面积136.68㎡的内装项目签定工程质量保修书。

一、符合南昌市住宅建筑设计标准。

二、符合国家建筑工程施工及建筑装饰装修工程质量验收规范标准。

三、质量保修期。

本工程的质量保修期为自验收合格后贰年。易耗易损物品如管线、开关插座盒、灯具、地漏等质保壹年，主材如瓷砖、地砖、地板、墙面、橱柜、衣柜、卫浴洁具、铝合金窗及门等质保贰年。

因甲方使用不当、人为损坏或因用户二次装修擅自改动结构、管线走向、固定设备移位等造成的质量问题或对其他用户造成的损失，不在本公司维修范围之内，由责任人承担相应的民事责任和经济责任。

四、甲方入住后，属保修期内的有关住宅质量的投诉，由甲方向物业管理公司报修后，本公司将及时实地查看，妥善处理；超过保修期的，由甲方向物业管理公司报修处理。

五、保修期间，乙方应在接到甲方书面通知后2天内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用在保修费内扣除，不足部分由乙方支付。

发包人（盖章）：                      承包人（盖章）：

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

联系电话：                    联系电话：

年  月  日                    年  月  日

# 第五章  附  件

谈判响应文件格式

项目名称：

项目编号：

单位（签章）

年   月   日

## 1.谈判响应书

致：(采购人)

根据贵方为(项目名称)项目通过竞争性谈判采购货物和服务的谈判公告(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表我方(单位名称、地址)提交下述文件正本一份及副本三份:

1. 报价表

2. 分项报价表

3. 技术响应表

4. 商务响应表

5. 按谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件

6. 资格证明文件

据此函,签字代表宣布同意如下:

1. 所附报价表中规定的应提交和交付的货物总价为          （用文字和数字表示的总价）。

2. 我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部谈判文件，包括第(编号、补遗书)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本谈判有效期为自谈判日起90个日历日。

5. 如果在规定的谈判时间后，我方在谈判有效期内撤回谈判响应文件，谈判保证金不予退还。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄:

地址                                  传真

电话                                  电子邮件

供应商代表签字或签章

供应商签章

日期

## 2．报价表

供应商名称：                                                      项目编号：

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 总报价 | 报价 声明 | 谈判 保证金 | 质量等级 | 工期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价（大写） |

注：此表应按“谈判须知”18.2条的规定与谈判保证金一同单独密封在一个信封中。

供应商签章：

供应商代表签字或签章：

## 3. 报价明细表 (工程预算书)

编制要求：按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定编制

## 4.技术规格响应/偏离表

供应商签章：

项目编号：                                         包号：包1

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件技术规格 | 谈判响应文件技术规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在谈判响应文件中（或页码）的依据，

2、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商代表签字或签章：

## 5.商务条款响应/偏离表

供应商签章：

项目编号：                                          包号：包2

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的商务条款 | 谈判响应文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、商务条款包括交货期、付款方式、质保期、验收及售后服务等内容，

2、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商代表签字或签章：

## 6. 供应商情况一览表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  | 网址/邮箱 |  |
| 企业性质 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 银行账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围备注 |  |

供应商签章

## 7. 中小企业声明

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业签章：

日期：

（注：不符合小型、微型企业条件的不需提供）

## 8.企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件

中、小、微企业认定证明

编号：

| 企业基本情况 | 企业名称* |  | 组织机构 代码* |  | 法定代表人* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业代码*（见赣财购[2012]3号文） |  | 注册类型（见赣财购[2012]3号文） |  | 联系人 |  |
|  | 主营业务（万元） |  | 联系地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系电话* |  | 传真 |  | 电子邮箱* |  |
|  | 营业收入* |  | 从业人员* |  | 开业时间* | 年 月 |
| 县级中小企业主管部门认定意见 | 经调查核实，该企业属 行业 （请填写：中型、小型、微型）企业，有效期至本年底。 盖章： 日期： |

备注：*为必填内容。

注：1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件格式由出具单位提供；

2、不符合小型、微型企业条件或不属于监狱企业的不需提供。

## 9. 技术文件

内容包括：

1、施工组织方案、施工进度计划及保证措施、保证质量措施、保证安全措施、施工现场平面布置、主要材料、构件用量计划、主要机具使用安排等。

2、供应商认为需要说明的其他内容（供应商视需要自行编写）

## 10．资格证明文件

填写须知

- 供应商应填写和提交下述规定的资格证明文件。注明复印件的均须加盖公章。

- 所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写。

- 谈判小组将应用供应商提交的资料，根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

10-1.营业执照副本（复印件）

10-2. 税务登记证和机构代码证（备注：属“三证合一、一照一码”营业执照的企业不需提供）

10-3.法定代表人授权书（原件，见格式）

10-4.供应商的资格声明（原件，见格式）

10-5. 开标日前六个月任意一个月缴纳过税收和社会保障资金的证明材料。

10-6.供应商是法人的，提供谈判前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在谈判前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在谈判前三个月内银行出具的资信证明。

10-7.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，格式自拟）

10-8.投标人法定代表人委托代理人必须由拟派本项目的项目经理担任，开标时携带法定代表人证书或法定代表人授权委托书及本人身份证原件现场验证。

10-9.供应商必须具有建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质

评审依据：提供资质证书复印件加盖投标人公章。

10-10. 本工程项目经理须具有类似工程业绩（以施工合同为准，有效期限为2016年3月至2019年3月）；

评审依据：施工合同原件。

10-11.项目人员要求：拟派项目项目经理及管理人员须为公司员工。

评审依据：提供聘用合同原件。

10-12.除上述资格证明文件外，采购邀请中供应商的资格条件要求的其他资格证明文件（复印件）

10-3. 法定代表人授权书

致: 南昌大学附属口腔医院

（供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵方组织的（项目编号）项目谈判活动，全权代表我方处理谈判活动中的一切事宜。

法人代表签字或盖章：

供应商全称(公章)：

日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附：全权代表身份证复印件

10-4. 供应商的资格声明

（供参考格式）

致：（采购人）

为响应贵方（项目名称、项目编号）谈判邀请，下述签字人愿参与谈判，提供采购需求表和工程要求规定的工程，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1、我方的资格声明正本一份，

2、下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

供应商代表签字或签章

供应商盖章

日期

11.需评审的主要设备和材料用量、价格及差价明细表

| 序号 | 设备、材料名称及规格 | 单位 | 数量 | 信息价或评审参考价( 元 ) | 自报价 ( 元 ) | 差价( 元 ) | 差价小计 ( 元 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表中的主要设备和材料名称及规格、单位、数量和信息价或评审参考价由采购人填写。自报价、差价和差价小计由供应商在谈判响应文件中填写，并接受谈判小组对以上设备和材料的价格评审。

2、供应商谈判报价中的主要材料价格在谈判文件约定的市场信息价土建（含市政中的土建部分）及其他工程主材±8%（含±8%），园林绿化、装饰主材、卫生器具、灯具、设备±15%（含±15%），市政±18%（含±18%；不含市政中的土建部分）以内的,属于允许范围。低于上述标准下限的，供应商应在谈判响应文件中提供材料的出厂合格证及检验报告（复印件并加盖制造商单位公章），否则，谈判小组可认定其低于成本报价竞标。

供应商全称（盖单位章）：

日  期： 年  月  日

# 第六章  采购需求及技术要求

## 采购需求表

项目编号：JTXC2018010434

|  | 南昌大学附属口腔医院省中医院置换房701室装修工程 |
| --- | --- |
| 数 量 | 1项 |
| 工 期 | 采购人发出开工令之日起80天 |
| 质量标准 | 合格 |
| 施工地点 | 南昌大学附属口腔医院 |
| 备 注 | 上述“工期”从采购人发出开工令之日起计算。 若因供应商原因导致本项目工期推延，供应商应承担相应的赔偿责任，以合同条款为准。 |

工程要求

- 工程概况：共一套，包括三个卧室、一个餐厅、一个客厅、一个厨房、三个卫生间、两个阳台等房间的装饰及安装，工程规模约136.68M2。

- 装饰工程做法情况说明

1.由中标单位设计及施工全房装饰；

2.相关内容见工程清单；

3.工程做法要满足国家规范及标准；

4.该工程为包干工程，所有装饰中的隐蔽工程皆包含在内；

三、供货要求：

1.瓷砖选用东鹏、诺贝尔、新中源品牌产品。

2.涂料选用多乐士、嘉宝莉、立邦净味系列。

3.防水选用雨虹、卓宝、蓝盾品牌产品。

4.洁具选用国内一线品牌产品，供货前需经过采购人认可。

5.门窗选用实木门及凤铝铝材铝合金产品，不得使用塑钢。

6. 其他材料由采购人和供应商在签订合同时确定。采购人有权对供应商提供品牌的材料等级和档次做出要求并由采购人进行选样，上述原材料进场前均需通过监理和采购人认可。

二、工程量清单：

（安装部分）

| 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 全房 | 水电开槽 | 定位-弹线放样-机械切割-打槽-垃圾装袋 |  |  |  |  |  |
| 2 | 全房 | 水电施工 | 定位-放样-底盒固定-铺设管线-自检 |  |  |  |  |  |
| 3 | 全房 | 水电开槽粉补 | 清理基层-浇水湿润-粉补 |  |  |  |  |  |
| 4 | 全房 | 开关面板安装 | 清理底盒-接线-通电-测电自检 |  |  |  |  |  |
| 5 | 全房 | 空调孔 | 机械钻孔 |  |  |  |  |  |
| 6 | 全房 | 排气孔 | 机械钻孔 |  |  |  |  |  |
| 7 | 全房 | 天棚、墙面批嵌 | 清理基层-石膏粉填缝-阴阳护角条固定-贴绷带网防开裂处理-贴分色纸成品保护-刮瓷3遍-打磨平整 |  |  |  |  |  |
| 8 | 全房 | 天棚、墙面乳胶漆 | 贴分色纸成品保护-滚涂乳胶漆2遍 |  |  |  |  |  |
| 9 | 全房 | 窗台石铺贴 | 清理基层-放样切割-浇水湿润-铺贴平整 |  |  |  |  |  |
| 10 | 全房 | 门槛石铺贴 | 清理基层-卫生间门口涂刷堵漏王-检查无漏-水泥素浆铺贴平整 |  |  |  |  |  |
| 11 | 全房 | 地漏安装 | 排水管切平防水层-贴砖安装地漏 |  |  |  |  |  |
| 12 | 全房 | 角阀安装 | 关水-检查角阀质量-缠生料带安装 |  |  |  |  |  |
| 13 | 全房 | 成品保护 | 地面清理干净-铺贴保护膜 |  |  |  |  |  |
| 14 | 客餐厅 | 入户门套安装 | 检查型号质量-红外测线安装-质量检查 |  |  |  |  |  |
| 15 | 客餐厅 | 地砖铺贴/复合地板安装 | 1、基层清理-放样试铺-素浆铺贴平整；2、核对型号-基层清理-铺贴防潮棉-地板安装-质量自检 |  |  |  |  |  |
| 16 | 客餐厅 | 明贴地脚线 | 基层清理-带线铺贴 |  |  |  |  |  |
| 17 | 厨房 | 烟道挂网 | 清理基层-挂网加固-水泥砂浆粉刷 |  |  |  |  |  |
| 18 | 厨房 | 墙砖铺贴 | 基层清理-涂滚速溶浇水（加工砖）-排样-红外线测线铺贴平整 |  |  |  |  |  |
| 19 | 厨房 | 地砖铺贴 | 基层清理-放样-浇水-铺贴平整 |  |  |  |  |  |
| 20 | 厨房 | 封包管道 | 量尺-预制生产-弹线放样-安装 |  |  |  |  |  |
| 21 | 厨房 | 橱柜柜体安装 | 核对图纸-安装-质量自检 |  |  |  |  |  |
| 22 | 厨房 | 橱柜台面安装 | 放样-切割-安装-质量自检（石英石） |  |  |  |  |  |
| 23 | 厨房 | 橱柜见光板 | 核对图纸-安装 |  |  |  |  |  |
| 24 | 厨房 | 橱柜燃气包管 | 检查-安装人造石 |  |  |  |  |  |
| 25 | 厨房 | 水槽安装 | 质量检查-安装-试水检查（洗菜盆、软管、龙头、下水） |  |  |  |  |  |
| 26 | 厨房 | 总阀安装 | 检查-热熔焊接安装-验收试压 |  |  |  |  |  |
| 27 | 厨房 | 铝合金推拉门 | 检查型号质量-安装-质量自检 |  |  |  |  |  |
| 28 | 厨房 | 集成吊顶安装 | 核对型号-角线水平固定-安装吊筋龙骨-安装扣板-质量自检（吸顶灯、铝扣板） |  |  |  |  |  |
| 29 | 卫生间 | 墙砖铺贴 | 基层清理-涂滚速溶浇水（加工砖）-排样-红外线测线铺贴平整 |  |  |  |  |  |
| 30 | 卫生间 | 地砖铺贴 | 基层清理-放样-浇水-铺贴平整 |  |  |  |  |  |
| 31 | 卫生间 | 防水施工 | 涂刷三道-试水自检 |  |  |  |  |  |
| 32 | 卫生间 | 封包管道 | 量尺-预制生产-弹线放样-安装 |  |  |  |  |  |
| 33 | 卫生间 | 浴室柜安装 | 质量型号检查-查看水管走向-安装（浴室柜及龙头、电热水器） |  |  |  |  |  |
| 34 | 卫生间 | 淋浴花洒安装 | 关水-检查花晒质量-缠生料带安装（淋浴花洒） |  |  |  |  |  |
| 35 | 卫生间 | 马桶安装 | 检查型号-安装密封圈-打玻璃胶-试水检查 |  |  |  |  |  |
| 36 | 卫生间 | 集成吊顶安装 | 核对型号-角线水平固定-安装吊筋龙骨-安装扣板-质量自检（吸顶灯、铝扣板、浴霸） |  |  |  |  |  |
| 37 | 卫生间 | 门及隔断安装 | 检查型号-安装-自检（门、门套、隔断） |  |  |  |  |  |
| 38 | 卧室 | 地面找平 | 基层清理-找水平点做灰饼-水泥砂浆捣实-收浆平整 |  |  |  |  |  |
| 39 | 卧室 | 地板安装 | 核对型号-基层清理-铺贴防潮棉-地板安装-质量自检（复合地板） |  |  |  |  |  |
| 40 | 卧室 | 地脚线安装 | 核对型号-安装-质量自检 |  |  |  |  |  |
| 41 | 卧室 | 门及门套安装 | 检查型号-红外线测线安装-质检 |  |  |  |  |  |
| 42 | 阳台 | 地砖铺贴 | 基层清理-放样-浇水-铺贴平整 |  |  |  |  |  |
| 43 | 阳台 | 明贴地脚线 | 基层清理-带线铺贴 |  |  |  |  |  |
| 44 | 阳台 | 封包管道 | 量尺-预制生产-弹线放样-安装 |  |  |  |  |  |
| 45 | 阳台 | 洗衣机及洗衣池安装 | 关水-检查龙头-缠生料带（水池及洗衣机） |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |

（装修部分）

| 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 全房 | 设计 | 方案、效果图及施工图 |  |  |  |  |  |
| 2 | 全房 | 预算 | 造价清单及结算所需的相关材料 |  |  |  |  |  |
| 3 | 全房 | 管理 | 材料运费、清运垃圾、人员管理费、税费、物业等相关杂费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 全房 | 主材 | 阳台门槛石 |  |  |  |  |  |
| 5 | 全房 | 主材 | 厨房地柜（柜体、门板、铰链、外置拉手、抽屉等） |  |  |  |  |  |
| 6 | 全房 | 主材 | 厨房台面（台下盆、前档水边） |  |  |  |  |  |
| 7 | 全房 | 主材 | 厨房吊柜（柜体、门板、铰链、外置拉手、玻璃门等） |  |  |  |  |  |
| 8 | 全房 | 主材 | 淋浴隔断基石 |  |  |  |  |  |
| 9 | 全房 | 主材 | 淋浴隔断（钢化玻璃及不锈钢框） |  |  |  |  |  |
| 10 | 全房 | 主材 | 淋浴房（不锈钢框） |  |  |  |  |  |
| 11 | 全房 | 主材 | 公卫墙砖 |  |  |  |  |  |
| 12 | 全房 | 主材 | 阳台墙砖 |  |  |  |  |  |
| 13 | 全房 | 主材 | 厨房墙砖 |  |  |  |  |  |
| 14 | 全房 | 基础改造 | 拆除砖墙（含垃圾装袋及清运） |  |  |  |  |  |
| 15 | 全房 | 基础改造 | 拆除门垛（含垃圾装袋及清运） |  |  |  |  |  |
| 16 | 全房 | 基础改造 | 拆除后水泥砂浆粉刷 |  |  |  |  |  |
| 17 | 全房 | 基础改造 | 砌门垛 |  |  |  |  |  |
| 18 | 全房 | 基础改造 | 新砌砖墙 |  |  |  |  |  |
| 19 | 全房 | 基础改造 | 门槛石铺贴 |  |  |  |  |  |
| 20 | 全房 | 基础改造 | 过桥板 |  |  |  |  |  |
| 21 | 全房 | 基础改造 | 卫生间回填、防水及墙面打磨 |  |  |  |  |  |
| 22 | 全房 | 基础改造 | 卫生间石基安装、墙砖铺贴 |  |  |  |  |  |
| 23 | 全房 | 基础改造 | 阳台墙砖铺贴、管口及地漏防水处理、铝合金封窗（含铁艺纱窗） |  |  |  |  |  |
| 24 | 全房 | 木工 | 有门鞋柜 |  |  |  |  |  |
| 25 | 全房 | 木工 | 阳台有门吊柜 |  |  |  |  |  |
| 26 | 全房 | 木工 | 卧室有门衣柜 |  |  |  |  |  |
| 27 | 全房 | 插座及灯具 | 卧室、客餐厅及厨房各6个插座、卫生间及阳台各4个插座，空调插座单独布置；每个区域都布置吸顶灯 |  |  |  |  |  |
| 28 | 全房 | 窗帘 | 卧室、卫生间、厨房、阳台 |  |  |  |  |  |
| 29 | 全房 | 配件 | 卫生间电热水器及阳台晾衣架、燃气管道改造（如果需要）、网络接入 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

注: 供应商按清单报价，如供应商所报单价明显不合理。则采购人有权按供应商所报最终价格与采购项目预算的比值对单项价格采取同比例下浮措施认定单项价格（暂估价为不可让利部分）。

三、总价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.2 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

四、规费、税金项目计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  |  |  |

# Text boxes

项目

目

内

容

内

容